SANCTE TRINITATIS ECCLESIE

W dniu 2009-06-09 odbyło się w siedzibie Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym spotkanie związane z podpisaną umową na wykonanie prac renowacyjnych przy zabytkowej świątyni.

Z ramienia Wykonawcy „Małopolskie Biuro Przygotowania i Realizacji Inwestycji KRAK INVEST Sp. z o.o.” wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego przybyli Pan Ryszard Tyc – Prezes Zarządu oraz Pan Jerzy Szot – Zastępca Prezesa Zarządu.

Parafię reprezentował ks. Marian Czajkowski.

Podczas spotkania byli obecni:

- Bogumił Pacek – rachmistrz rozliczeń finansowych parafii z funduszami

- Robert Gładyś – podinspektor ds. infrastruktury z Urzędu Gminy

- Zbigniew Ścisłowicz – inspektor nadzoru branża elektryczna

- Bartosz Szymusik – przewodniczący komisji przetargowej

Podczas spotkania ustalono, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi dnia 18-06-2009 po dokonaniu przez Inwestora zawiadomienia Powiatowego Nadzoru Budowlanego o zmianie kierownika budowy wraz z objęciem funkcji kierownika budowy przez nowo ustanowionego kierownika budowy w osobie Pana Jerzego Gawlika, a ponadto uzyskaniu decyzji Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na rozpoczęcie prac remontowych związanych z „Wymianą pokrycia dachu, remontu elewacji oraz wykonania odwodnienia wokół Kościoła”